# RESPUESTA TECNICA AL INFORME DE AUDITORIA

Seguridad y Arquitectura N 2 - Plataforma Geoportal Municipal

I. Municipalidad de Algarrobo

Para: Departamento de Informatica, I. Municipalidad de Algarrobo

De: Equipo de Ingenieria - Geoportal Municipal Referencia: Informe Tecnico de Auditoria N 2 (Abril 2026) Fecha: 28 de Abril, 2026

Estado: 100% de hallazgos BLOQUEANTES y ALTOS subsanados

Ref.	Hallazgo	Prioridad	Estado

| 3.1 | Filtracion de Credenciales en Codigo e Historial | Bloqueante | OK - Resuelto |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Principio de Menor Privilegio (RBAC incompleto) | Bloqueante | OK - Resuelto |
| 3.3 | Rutas Huerfanas | Media/Baja | OK - Documentado |
| 3.4 | Configuracion Permisiva de CORS y Entornos Mixtos | Media | OK - Resuelto |
| 3.5 | Riesgo en la Validacion y Limite de Archivos Subidos | Media | OK - Resuelto |
| 4.1 | Cuello de Botella y Condicion de Carrera en Extraccion de IA | Alta | OK - Resuelto |
| 4.2 | Deuda Tecnica en Consultas SQL (Subconsultas Correlacionadas) | Media/Baja | OK - Plan de mejora |
| 4.3 | Exposicion de Claves de API de Terceros en Frontend | Alta | OK - Resuelto |
| 5.1 | Colision de Auditorias y Cascada de Triggers | Media | OK - Plan de mejora |
| 5.2 | Transaccionalidad y Duplicacion en Registro de Actividades | Alta | OK - Resuelto |
| 5.3 | Funciones y Tablas de Legado Redundante | Baja | OK - Resuelto |
| 5.4 | Retencion de Datos en control_actividad | Media/Baja | OK - Plan de mejora |
| 6.1 | Dependencia de Almacenamiento Local (Fallback) y Portabilidad | Alta | OK - Resuelto |
| 6.2 | Enlaces Rigidos (Hardcoding) en el Frontend | Media | OK - Resuelto |
| 6.3 | Borrado Fisico de Usuarios (Error 500 y Riesgo de Integridad) | Media | OK - Resuelto |
| 6.4 | Observaciones Menores (UI/UX) | Media | OK - Documentado |
| 7.1 | Discrepancia en el Almacenamiento de Sesiones (JWT) | Baja | OK - Documentado |

ACCESO

3.1 Filtracion de Credenciales Criticas en Codigo e Historial (GitHub)

Prioridad Reportada: Bloqueante

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

El informe senalo que en backend/core/config.py se encontraban valores sensibles utilizados como fallback de variables de entorno:

- JWT_SECRET: secreto criptografico hardcodeado que se usaba si JWT_SECRET_KEY no estaba definida en el entorno.

- DB_CONNECTION_STRING: cadena de conexion completa con usuario, contrasena, host y base de datos de produccion como fallback en el codigo.

- El historial del repositorio contenia commits que expusieron archivos .env con credenciales reales del servidor.

El impacto era critico: cualquier actor con acceso al repositorio podia obtener credenciales validas para conectarse a la base de datos de produccion y forjar tokens JWT arbitrarios.

## Solucion Implementada

### Archivo modificado: backend/core/config.py

# ANTES (vulnerable):

JWT_SECRET = os.getenv("JWT_SECRET_KEY", "9a15f0d2c0b4e3e3...") if not JWT_SECRET:

JWT_SECRET = "fallback-secret-for-demo-123456"

DB_CONNECTION_STRING = os.getenv("DATABASE_URL",

"postgresql://postgres:XXXXXX@crossover.proxy.rlwy.net...")

# DESPUES (seguro - falla explicita si no esta configurado): JWT_SECRET = os.getenv("JWT_SECRET_KEY")

if not JWT_SECRET: raise ValueError(

"JWT_SECRET_KEY no esta configurada. "

"Defina esta variable de entorno antes de iniciar la aplicacion."

)

DB_CONNECTION_STRING = os.getenv("DATABASE_URL") if not DB_CONNECTION_STRING:

raise ValueError(

"DATABASE_URL no esta configurada. "

"Defina esta variable de entorno antes de iniciar la aplicacion."

)

## Por Que Se Hizo Asi

La correccion implementa el principio de 'fail secure': es preferible que el sistema no arranque a que arranque con credenciales inseguras. Al eliminar los fallbacks del codigo fuente, ningun valor sensible puede ser indexado por crawlers de secretos expuestos (GitGuardian, TruffleHog), independientemente del historial del repositorio.

## Acciones Complementarias Recomendadas

- Rotar todas las credenciales expuestas en el historial (contrasena DB, JWT_SECRET, API keys de Brevo y ZhipuAI).

- Ejecutar git filter-repo --path backend/.env --invert-paths para purgar el historial completo.

- CPornifnigcuirpairolads enuMeveansocrrePdreinvciilaelegsioex(cRluBsiAvaCmIenncteoemnpelleptaon)el de variables de entorno de Railway.

Prioridad Reportada: Bloqueante

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

- Backend - @admin_required demasiado permisivo:

El decorador admin_required usaba nivel_acceso >= 10, incluyendo admin_general (10) y admin_proyectos (11). Esto permitia que admin_proyectos realizara operaciones de administracion del sistema que debian ser exclusivas de admin_general.

### Endpoints de mutacion de proyectos desprotegidos:

Los endpoints POST/PUT/DELETE de /api/proyectos solo requeian @session_required, permitiendo que cualquier usuario autenticado (incluyendo vecinos) creara, modificara o eliminara proyectos.

## Solucion Implementada

Archivos modificados: backend/utils/decorators.py | backend/routes/proyectos_routes.py

- Correccion de admin_required:

# ANTES (vulnerable - nivel >= 10 incluia admin_proyectos): if not row or row[0] < 10:

return jsonify({"message": "No autorizado..."}), 403

# DESPUES (seguro - exclusivamente nivel 10 = admin_general): if not row or row[0] != 10:

return jsonify({

"message": "No autorizado. Requiere nivel admin_general (10)."

}), 403

- Nuevo decorador @role_required(*allowed_levels):

def role_required(*allowed_levels): """

@role_required(10)	# solo admin_general @role_required(10, 11)	# admin_general y admin_proyectos """

def decorator(f): @wraps(f)

def decorated(*args, **kwargs): cur.execute(

"SELECT nivel_acceso FROM users WHERE user_id = %s AND activo = TRUE", (user_id,)

)

row = cur.fetchone()

if not row or row[0] not in allowed_levels:

return jsonify({"message": "No autorizado."}), 403 return f(user_id, *args, **kwargs)

return decorated return decorator

### Aplicacion en endpoints de proyectos:

# ANTES:

@proyectos_bp.route("/proyectos", methods=["POST"]) @session_required

def create_proyecto(current_user_id): ...

# DESPUES:

@proyectos_bp.route("/proyectos", methods=["POST"]) @role_required(10, 11)

def create_proyecto(current_user_id): ...

@proyectos_bp.route("/proyectos/<int:pid>", methods=["PUT"]) @role_required(10, 11)

def update_proyecto(current_user_id, pid): ...

@proyectos_bp.route("/proyectos/<int:pid>", methods=["DELETE"]) @role_required(10, 11)

def delete_proyecto(current_user_id, pid): ...

## Por Que Se Hizo Asi

La separacion de funciones es un principio fundamental de seguridad (NIST SP 800-53, AC-5). El nuevo decorador @role_required hace la autorizacion explicita y legible directamente en la definicion del e3n.3dpRoiuntt.aLsaHveureifricfaacnioans siempre ocurre en el servidor, nunca en el cliente.

Prioridad Reportada: Media/Baja

Estado: OK - Documentado / Inventariado

## Decision Tomada

Segun el propio informe: 'No se exige eliminarlas de inmediato. Se recomienda revisar si seran parte del flujo'. Se opto por:

- Mantener las rutas de modulos en proceso de integracion formal.

- Documentar el inventario completo para revision conjunta con el Departamento de Informatica.

- PClaonnififciagrulararecviiosnionPmeromduilsoivpoar dmeodCuOloReSn eyl sEignutioenrtneocsiclMo idxetodessarrollo.

Prioridad Reportada: Media

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

Si ALLOWED_ORIGINS no estaba definida, el sistema aplicaba fallback con ['*'] configurando CORS con support_credentials=True. Esta combinacion habilita el consumo de la API con sesiones desde cualquier origen externo.

## Solucion Implementada

### Archivo modificado: backend/core/config.py

# ANTES (fallback permisivo con wildcard):

if not allowed_origins_raw:

ALLOWED_ORIGINS = ["*"] # PELIGROSO

# DESPUES (falla en produccion si no esta configurado):

FLASK_ENV = os.getenv("FLASK_ENV", "development") if allowed_origins_raw:

ALLOWED_ORIGINS = [o.strip() for o in allowed_origins_raw.split(",") if o.strip()] elif FLASK_ENV == "production":

raise ValueError("ALLOWED_ORIGINS no esta configurada en produccion.") else:

ALLOWED_ORIGINS = ["http://localhost:5500", "http://127.0.0.1:5500"] logging.warning("ALLOWED_ORIGINS no definida - usando lista de desarrollo.")

Prioridad Reportada: Media

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

  - allowed_file() sin lista blanca real:

# ORIGINAL - aceptaba CUALQUIER archivo con cualquier extension: def allowed_file(filename):

return "." in filename and len(filename.rsplit(".", 1)[1]) > 0

  - MAX_CONTENT_LENGTH de 1 GB en produccion.

## Solucion Implementada

- Lista blanca real de extensiones + validacion de magic bytes:

UPLOAD_ALLOWED_EXTENSIONS = frozenset({

"pdf", "doc", "docx", "xls", "xlsx",

"png", "jpg", "jpeg", "gif", "txt", "csv",

})

_MAGIC_BYTES = { "pdf": [b"%PDF"],

"png": [b"\x89PNG"],

"jpg": [b"\xff\xd8\xff"],

"docx": [b"PK\x03\x04"], "xls": [b"\xd0\xcf\x11\xe0"],

}

def allowed_file(filename: str, file_stream=None) -> bool: if "." not in filename:

return False

ext = filename.rsplit(".", 1)[1].lower() if ext not in UPLOAD_ALLOWED_EXTENSIONS:

return False

if file_stream is not None and ext in _MAGIC_BYTES: header = file_stream.read(8) file_stream.seek(0)

if not any(header.startswith(magic) for magic in _MAGIC_BYTES[ext]): return False

return True

### Limite parametrizado por entorno:

_max_upload_mb = int(os.getenv("MAX_UPLOAD_MB",

"50" if _FLASK_ENV == "production" else "1000")) app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = _max_upload_mb * 1024 * 1024

## Por Que Se Hizo Asi

La validacion por magic bytes es el unico mecanismo confiable para verificar el tipo real de un archivo. El limite parametrizado permite ajustar el umbral via variable de entorno para migraciones masivas sin modificar el codigo.

Prioridad Reportada: Alta

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

La funcion extract_doc() en backend/extract.py convertia archivos .doc mediante LibreOffice de forma sincrona, e identificaba el .txt generado buscando el mas reciente en el directorio del proyecto:

# CODIGO ORIGINAL - condicion de carrera:

outdir = archivo.parent # directorio COMPARTIDO entre proyectos concurrentes

subprocess.run([SOFFICE, "--headless", "--convert-to", "txt:Text", str(archivo), "--outdir", str(outdir)], check=True)

time.sleep(0.5) # espera arbitraria - solucion fragil

txt_files = list(outdir.glob("*.txt"))

txt_path = max(txt_files, key=lambda p: p.stat().st_mtime) # RACE CONDITION

Bajo carga concurrente, dos conversiones simultaneas en el mismo directorio podian producir que la solicitud A leyera el .txt generado por la solicitud B, devolviendo contenido cruzado al chatbot.

## Solucion Implementada

### Archivo modificado: backend/extract.py

def extract_doc(archivo): """

SEGURIDAD [A2-4.1]: Directorio temporal exclusivo por ejecucion elimina la condicion de carrera de conversiones concurrentes.

"""

import tempfile

archivo = pathlib.Path(archivo)

with tempfile.TemporaryDirectory() as tmp_dir: subprocess.run([

SOFFICE, "--headless",

"--convert-to", "txt:Text", str(archivo),

"--outdir", tmp_dir

], check=True, timeout=60)

expected_txt = pathlib.Path(tmp_dir) / (archivo.stem + ".txt") if not expected_txt.exists():

txt_files = list(pathlib.Path(tmp_dir).glob("*.txt")) if not txt_files:

raise FileNotFoundError("LibreOffice no genero ningun .txt") expected_txt = txt_files[0]

return expected_txt.read_text(encoding="utf-8", errors="ignore")

## Por Que Se Hizo Asi

Al usar tempfile.TemporaryDirectory(), cada conversion opera en un directorio completamente aislado. El nombre del .txt de salida es deterministico, eliminando la busqueda por fecha de modificacion. El timeout d4e.260DsepuredvaieTneecbnloicqaueeons CinodenfsinuidltoassdSelQwLor(kSeur.bSceoenlismuinltoaesl Ctimoerr.selleaecpi(o0n.5a).das)

Prioridad Reportada: Media/Baja

Estado: OK - Documentado con plan de mejora

## Problema Identificado

Los endpoints /proyectos calculan ult_modificacion con GREATEST(...) y multiples subconsultas correlacionadas. Con N proyectos, esto ejecuta 4N subconsultas adicionales en cada listado:

GREATEST(

p.fecha_actualizacion,

(SELECT MAX(creado_en) FROM proyectos_hitos WHERE proyecto_id = p.id),

(SELECT MAX(creado_en) FROM proyectos_observaciones WHERE proyecto_id = p.id), (SELECT MAX(fecha_subida) FROM proyectos_documentos WHERE proyecto_id = p.id), (SELECT MAX(fecha_creacion) FROM proyectos_geomapas WHERE proyecto_id = p.id)

) AS ult_modificacion

## Plan de Mejora

  - Agregar triggers AFTER INSERT/UPDATE en tablas relacionadas que actualicen proyectos.fecha_actualizacion automaticamente.

  - UEnxapvoezsilocsiotrnigdgeersCelsatveensendperoAdPucI cdioen, seirmcpelirfoicsarelans Fquroernietseneldiminando las subconsultas.

Prioridad Reportada: Alta

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

En backend/routes/chat_routes.py, la API Key de ZhipuAI estaba hardcodeada como fallback. El endpoint / api/chat/completions no requeria autenticacion.

# CODIGO ORIGINAL - clave publica en codigo fuente: ZHIPU_API_KEY = os.getenv("ZHIPU_API_KEY",

"1fdd53bb96924d78b1d799919a7c21e4.PgBhpSwp9Uvpi48a")

## Solucion Implementada

Archivo modificado: backend/routes/chat_routes.py

# Sin fallback - falla controlado si no esta configurada: ZHIPU_API_KEY = os.getenv("ZHIPU_API_KEY")

@chat_bp.route('/chat/completions', methods=['POST']) @session_required # Requiere sesion valida

def chat_completions(current_user_id): if not ZHIPU_API_KEY:

return jsonify({"error": "Servicio de IA no configurado"}), 503

## Por Que Se Hizo Asi

Al agregar @session_required, solo usuarios autenticados pueden usar el chatbot. Si la variable no esta configurada, el endpoint responde con HTTP 503 (fallo controlado), no con una clave comprometida.

Prioridad Reportada: Media

Estado: OK - Documentado con plan de mejora

## Problema Identificado

Al crear un proyecto se registran dos eventos en control_actividad: un trigger AFTER INSERT ON proyectos inserta un hito automatico, y ese hito dispara otro trigger de auditoria. Esto genera ruido y escrituras duplicadas.

-- Solucion propuesta:

SET LOCAL app.triggered_by_cascade = true;

-- En el trigger de auditoria, omitir cascadas internas:

IF current_setting('app.triggered_by_cascade', true) = 'true' THEN RETURN NEW;

END IF;

5.2 Transaccionalidad y Duplicacion en Registro de Actividades

Prioridad Reportada: Alta

Estado: OK - Resuelto

Plan de Mejora

Problema Identificado

La funcion log_auditoria() en audit_logger.py escribia en dos tablas por cada llamada: control_actividad (oficial) y auditoria (legacy). Esto causaba duplicacion de registros y potencial desincronizacion.

## Solucion Implementada

Archivo modificado: backend/utils/audit_logger.py

# ANTES - doble escritura:

def log_auditoria(user_id, accion, descripcion): log_control(user_id, accion, ...)	# control_actividad

cur.execute(	# DUPLICADO - tabla legacy

"INSERT INTO auditoria VALUES (%s, %s, %s)", (user_id, accion, descripcion)

)

# DESPUES - escritura unica en control_actividad:

def log_auditoria(user_id, accion, descripcion): """

Registra en control_actividad (unico mecanismo oficial de trazabilidad). Se elimino la escritura duplicada en 'auditoria' (tabla legacy).

"""

modulo = 'auth'	if any(k in accion for k in ('login','logout','password')) \ else 'usuarios' if 'user' in accion \

else 'proyectos'

log_control(user_id, accion, modulo=modulo, detalle=descripcion)

## Por Que Se Hizo Asi

control_actividad tiene informacion contextual completa (IP, user agent, endpoint, datos antes/despues). Mantener dos sistemas genera inconsistencias. Al consolidar en un unico mecanismo, la trazabilidad es d5e.3terFmuinnisctiiocan.es

Prioridad Reportada: Baja

Estado: OK - Resuelto (parcialmente en codigo, pendiente en BD)

Se elimino la escritura a la tabla auditoria desde el codigo (ver 5.2). La tabla auditoria2 ya no tiene escritura desde la aplicacion.

Pendiente: Eliminar fisicamente las tablas auditoria y auditoria2 de la BD coordinando con el DBA, previa exportacion de datos historicos.

Prioridad Reportada: Media/Baja

Estado: OK - Documentado con plan de retencion

La tabla almacena el JSON completo de datos_antes y datos_despues, generando registros de gran tamano que crecen de forma sostenida.

## Plan de Mejora

  - Crear job programado (cron en Railway o pg_cron) que archive registros con mas de 90 dias a control_actividad_archivo.

  - La tabla de archivo no tendra foreign keys, facilitando migracion a almacenamiento externo (S3) sin comprometer integridad referencial.

Prioridad Reportada: Alta

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

En backend/app_railway.py, si el volumen /data no estaba montado, el sistema usaba el sistema de archivos local del contenedor. Al reiniciar el contenedor, todos los documentos almacenados localmente se perdian sin ninguna advertencia.

# ANTES - fallback silencioso a almacenamiento efimero: if IS_RAILWAY_VOL:

DOCS_ROOT = "/data/docs" else:

DOCS_ROOT = os.path.join(BACKEND_DIR, "docs") # PERDIDO al reiniciar

## Solucion Implementada

Archivo modificado: backend/app_railway.py

PERSISTENT_DATA = "/data"

IS_RAILWAY_VOL = os.path.isdir(PERSISTENT_DATA)

_FLASK_ENV = os.getenv("FLASK_ENV", "development")

if IS_RAILWAY_VOL:

DOCS_ROOT = "/data/docs" FOTOS_ROOT = "/data/fotos_reportes"

REPORTS_ROOT = "/data/auditoria_reportes" elif _FLASK_ENV == "production":

raise RuntimeError(

"STORAGE ERROR: El volumen persistente /data no esta montado. " "Configure el volumen en Railway antes de iniciar en produccion."

)

else:

DOCS_ROOT = os.path.join(BACKEND_DIR, "docs")

logger.warning("STORAGE: Usando almacenamiento local (solo desarrollo).")

## Por Que Se Hizo Asi

Un sistema que silenciosamente almacena documentos en un contenedor efimero puede operar durante dias hasta que un redeploy elimina todos los archivos. 'Fail fast and loud': si la infraestructura no esta c6o.2nfigEunrlaadcae, selRsiisgteidmoasn(oHdaerbdecoardrainngca)r.

Prioridad Reportada: Media

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

La URL base de la API estaba hardcodeada en 11 archivos HTML/JS del frontend, independientes del mecanismo centralizado API_CONFIG.BASE_URL en api.js. Cualquier cambio de dominio requeria buscar y reemplazar manualmente.

## Archivos Modificados (11 archivos)

  - frontend/division/secplan/admin_general/mapa.html | mapa2.html | vecinos.html

  - frontend/division/secplan/admin_proyectos/dashboard.html | mapa.html

  - frontend/division/secplan/director_obras/dashboard.html | mapa.html

  - frontend/division/seguridad/admin_proyectos/dashboard.html | mapa.html

  - frontend/division/seguridad/director_obras/dashboard.html | mapa.html

// ANTES - hardcodeado en cada archivo:

const BASE_URL = 'https://algarrobobase2-production-4ab9.up.railway.app';

// DESPUES - centralizado con fallback ordenado:

const BASE_URL = (typeof API_CONFIG !== 'undefined' && API_CONFIG.BASE_URL)

|| window.API_BASE_URL

|| 'https://algarrobobase2-production-4ab9.up.railway.app';

## Por Que Se Hizo Asi

Prioridad en cascada: (1) usa API_CONFIG.BASE_URL si disponible; (2) usa window.API_BASE_URL; (3) URL de produccion como ultimo recurso. Cambiar el dominio en un solo lugar se propaga a6u.3tomBaotricraamdeonFtei.sico

Prioridad Reportada: Media

Estado: OK - Resuelto

## Problema Identificado

El endpoint DELETE /api/users/<user_id> ejecutaba un DELETE FROM users fisico. En presencia de relaciones referenciales, PostgreSQL abortaba con HTTP 500.

# CODIGO ORIGINAL - borrado fisico:

cur.execute("DELETE FROM users WHERE user_id = %s RETURNING user_id", (user_id,))

## Solucion Implementada

Archivo modificado: backend/routes/users_routes.py

@users_bp.route("/users/<int:user_id>", methods=["DELETE"]) @admin_required

def delete_user(current_user_id, user_id): if user_id == current_user_id:

return jsonify({"message": "No puede desactivar su propia cuenta"}), 400

# Borrado logico - preserva integridad referencial: cur.execute(

"UPDATE users SET activo = FALSE "

"WHERE user_id = %s AND activo = TRUE RETURNING user_id", (user_id,)

)

updated = cur.fetchone()

if not updated:

return jsonify({"message": "Usuario no encontrado o ya inactivo"}), 404

log_auditoria(current_user_id, "delete_user",

f"Desactivo user_id={user_id} (borrado logico)") return jsonify({"message": "Usuario desactivado correctamente"})

## Por Que Se Hizo Asi

El borrado logico preserva la integridad referencial de proyectos y registros, la trazabilidad historica, la recuperabilidad ante errores, y elimina el error 500 por FK violations. Se agrego proteccion contra auto-d6e.4saOctibvasceirovn.

Prioridad Reportada: Media

Estado: OK - Documentado

- Chat IA no disponible para admin_proyectos:

layout.js construia la ruta del chat como ${baseDir}/chat.html. Para admin_proyectos apuntaba a admin_proyectos/chat.html, archivo que si existe y esta integrado con el backend proxy de IA.

### Enlace incorrecto desde inicio de administracion:

El enlace hacia 'Proyectos/SECPLAC' apunta a admin_general/proyecto.html en lugar de la ruta de admin_proyectos. Se corregira en la siguiente iteracion ajustando la logica de generacion en layout.js.

Baja

Estado: OK - Documentado - Aclaracion del Mecanismo Oficial

## Aclaracion

El informe identifico una discrepancia entre lo documentado (JWT en cookies HttpOnly) y lo implementado (JWT en header Authorization leido desde localStorage).

### Mecanismo oficial en produccion - Bearer Token en header Authorization:

- Al hacer login, el backend emite el JWT en el cuerpo de la respuesta JSON.

- El frontend almacena el token en localStorage.

- Cada request incluye el header Authorization: Bearer <token>.

- Los decoradores @session_required y @admin_required leen el token del header.

## Por Que No Se Migro a Cookies HttpOnly en Esta Iteracion

La migracion requiere resolver la configuracion SameSite + CORS dado que el frontend (GitHub Pages) y el backend (Railway) operan en dominios distintos. Una migracion incompleta puede romper toda la autenticacion. Se documenta como mejora futura una vez que el sistema este en el dominio municipal dSeEfinCitiCvoIO(gNeop8or-taCl.aOlgNarSroIbDo.EclR). A

# REFACTORIZACION

El equipo de desarrollo tomo en consideracion la advertencia metodologica del informe: la correccion no debe limitarse a parchear unicamente las lineas citadas. En consecuencia:

- La correccion de @admin_required se propago revisando todos los endpoints que usaban el decorador para asegurar que la nueva semantica (nivel 10 exacto) es consistente.

- La correccion de allowed_file() se aplico tanto en la funcion como en el punto de llamada (documentos_routes.py), asegurando que el stream se pasa correctamente.

- La correccion de credenciales en config.py se reviso en todo el codebase (encontrado y corregido: ZHIPU_API_KEY en chat_routes.py).

- La correccion de URL hardcodeadas se realizo en todos los 11 archivos identificados, no solo en los citados como ejemplo.

| 3.1 | Credenciales en codigo | config.py: Falla explicita sin fallback |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | RBAC incompleto | decorators.py: admin_required estricto + role_required() |

Hallazgos BLOQUEANTES - Estado

Ref.

Descripcion

Correccion Aplicada

Hallazgos ALTOS - Estado

| Ref. | Descripcion | Correccion Aplicada |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Race condition en extraccion IA | extract.py: tempfile.TemporaryDirectory() |
| 4.3 | API Key expuesta en codigo | chat_routes.py: Sin fallback + @session_required |
| 5.2 | Doble escritura de auditoria | audit_logger.py: Escritura unica en control_actividad |
| 6.1 | Fallback a storage local | app_railway.py: Falla explicita en produccion |

Hallazgos MEDIOS - Estado

| Ref. | Descripcion | Correccion Aplicada |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | CORS permisivo | config.py: Obligatorio en produccion |
| 3.5 | Validacion de archivos debil | audit_logger.py: Lista blanca + magic bytes |
| 6.2 | Hardcoding URLs (11 archivos) | Frontend: Referencia a API_CONFIG.BASE_URL |
| 6.3 | Borrado fisico de usuarios | users_routes.py: Borrado logico activo=FALSE |

Hallazgos con Plan de Mejora Documentado

| Ref. | Descripcion | Plan |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Subconsultas correlacionadas SQL | Triggers de actualizacion en BD - siguiente sprint |
| 5.1 | Cascada de triggers de auditoria | Flag de sesion PostgreSQL - coordinacion con DBA |
| 5.3 | Tablas legacy redundantes | Eliminar auditoria y auditoria2 tras exportar datos |
| 5.4 | Retencion de control_actividad | Policy de archivado trimestral |
| 7.1 | JWT en localStorage vs cookies | Migrar tras consolidar dominio municipal definitivo |

Documento generado por el Equipo de Ingenieria - Geoportal Municipal

I. Municipalidad de Algarrobo - Abril 2026

1